

**Администрация сельского поселения «Октябрьский сельсовет»**

**Ферзиковского района Калужской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«16 » октября 2017 г. № 53

п.Октябрьский

|  |
| --- |
| **«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении «Октябрьский сельсовет» на 2018-2022 годы»** |

В соответствии с со статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь положениями Паспорта приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол 21.11.2016г №10), на основании Устава муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет», администрация сельского поселения «Октябрьский сельсовет»: **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении «Октябрьский сельсовет» на 2018-2022 годы» (приложение №1)

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации СП «Октябрьский сельсовет» по адресу в сети интернет –www. оktober-adm. ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**СП «Октябрьский сельсовет»**  **О.В.Нефедова**

Приложение №1 к Постановлению Администрации муниципального образования сельского поселение «Октябрьский сельсовет» от «16»октября № 53 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в сельского поселении «Октябрьский сельсовет» на 2018-2022 годы»

**Программа**

**«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении «Октябрьский сельсовет» на 2018-2022г»**

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование комфортной городской среды в сельское поселение «Октябрьский сельсовет» на 2018-2022г» (далее – программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования сельского поселение «Октябрьский сельсовет» |
| Участники программы | Администрация сельского поселения «Октябрьский сельсовет» |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения «Октябрьский сельсовет» и дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям.  2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Октябрьский сельсовет» . |
|  |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество благоустроенных дворовых территорий  площадь благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; |
|  |  |
|  |  |
|  | - доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; |
|  | - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения муниципального образования сельского поселение «Октябрьский сельсовет» |
| Срок реализации программы | 2018 -2022 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем финансирования программы составляет 6200 т. рублей,  в том числе:  Из них:  средства федерального бюджета 69% -4278 т. руб.,  средства областного бюджета 21% - 1730 т. руб.  средства местного бюджета 10% - 192 т. руб.,  средства внебюджетных фондов \_\_\_\_\_\_\_ рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; |
|  | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; |
|  | Увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; |
|  | Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет». |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет  - Общественная комиссия муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет»,  -Администрация муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет» ,  - Муниципальный финансовый контроль за использованием средств в ходе реализации подпрограммы осуществляет Отдел финансов (финансовый орган) Администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район». |

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Характеристика сферы реализации

и обоснование необходимости разработки программы

Основной задачей деятельности органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет» было и остается обеспечение решения важных социально-экономических вопросов, направленных, прежде всего на обеспечение безопасности и повышение качества жизни населения.

Комфортные условия жизни неразрывно связаны с благоустроенной и экологически чистой средой обитания.

Благоустройство населенных пунктов является одним из важнейших и наиболее затратных направлений деятельности администрации сельского поселения. Из года в год ведётся планомерная работа в этом направлении.

Анализ сферы благоустройства показал, что не смотря на проводимую в последние годы в сельском поселении целенаправленную работу по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в вопросах благоустройства территории сельского поселения имеется ряд проблем, в том числе значительная доля придомовых территорий многоквартирных жилых домов, которые не отвечают современным требованиям и требует комплексного подхода.

Несмотря на принимаемые меры, уровень придомовых территорий многоквартирных домов остаётся на крайне низком уровне. Так из 13 многоквартирных дома в сельском поселении благоустроено только 16% дворовых территорий.

Общее количество придомовых территорий многоквартирных жилых домов в городском поселении составляет 13 ед. примерной площадью 6,5 тыс. кв.м., из них количество благоустроенных территорий общего пользования по состоянию на 01.07.2017 года составляет 2 ед. площадью 1,0 тыс. кв.м.

Таким образом, общее количество территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.07.2017 года составляет 11 ед. площадью 5,5тыс. кв.м.

Общественность ставит вопросы – власть формирует законодательные основы и запускает механизмы для достижения уровня ожидания. Принимая во внимание массовые обращения граждан с предложениями по благоустройству, в поселении назрела необходимость системного решения проблемы. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской» создаёт условия для достижения цели – повышение уровня благоустройства придомовых территорий муниципального образования сельского поселение «Октябрьский сельсовет» .

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

Реализация подпрограмм осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Цель подпрограммы:

- повышение уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет» .

Поставленная цель достигается решением следующих задач подпрограммы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям.

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов, в т.ч. дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Сроки реализации подпрограммы: 2018-2022 год.

Реализация проекта будет в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" со сроком реализации 2018-2022 года.

План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельского поселение «Октябрьский сельсовет» на 2018-2022 годы

**Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы**

**на 2018 -2022 годы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора | Единица измерения | |
| Единица | м2 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | 13 | 4442 |
| 2. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 4 | 2179 |

2.3. Механизм реализации программы

2.3.1. В соответствии с заключаемым Соглашением между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и Администрацией муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет» , из областного и федерального бюджетов предоставляются субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование комфортной городской среды.

2.3.2. Главным распорядителем средств муниципального бюджета, предусмотренных на реализацию программы, является Администрация муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет»

2.3.3. Порядок расходования денежных средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет» на реализацию мероприятий программы устанавливается нормативно-правовыми актами Администрации муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет» и Администрацией (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район»

2.3.4. Средства бюджета муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет» , в том числе субсидии, предоставленные местному бюджету из федерального и областного бюджетов на финансирование мероприятий направляются на:

- благоустройство территорий общего пользования;

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

2.3.5. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и внутриквартальных проездов выполняется на следующих условиях:

2.3.5.1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

**- МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:**

\* ремонт дворовых проездов;

\* обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

\* установку скамеек;

\* установку урн для мусора.

**- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:**

\* оборудование детских и (или) спортивных площадок;

\* озеленение придомовой территории;

\* оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

\* оборудование пешеходных дорожек;

\* устройство парковочных мест.

2.3.5.2. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают трудовое и финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Желание и готовность собственников по финансовому и  трудовому участию в реализации мероприятий по благоустройству своей дворовой территории по минимальному или дополнительному перечню будет учтена при принятии решения о предоставлении бюджетной финансовой поддержки при отборе между дворами.

Также преимущества будет иметь многоквартирный дом, где уровень сбора за жилищно-коммунальные услуги больше чем в других домах.

2.3.5.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц по решению общественной комиссии по развитию комфортной городской среды может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

2.3.5.4. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие не менее 1% от сметной стоимости.

2.3.5.5. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере от 1 до 50% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

2.3.5.6. При определении ориентировочной цены на выполнение работ из минимального перечня рекомендуется воспользоваться следующими данными:

2.3.5.7. При определении ориентировочной цены на выполнение работ из дополнительного перечня рекомендуется воспользоваться следующими данными:

1) Стоимость приобретения и установки качели в диапазоне от 16 762 рублей до 23 000 рублей (в зависимости от модели качели);

2) Стоимость приобретения и установки песочницы в диапазоне от 8 000 рублей до 33 800 рублей (в зависимости от модели песочницы);

3) Стоимость приобретения и установки горки в диапазоне от 22 000 рублей до 33 210 рублей (в зависимости от модели горки);

4) Стоимость приобретения и установки спортивного комплекса в диапазоне от 18 000 рублей до 60 000 рублей (в зависимости от модели спортивного комплекса);

5) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек (в среднем толщина слоя 4 см) равна произведению площади пешеходной дорожки в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия

СТОИМОСТЬ 5 = Площадь\*1000 руб./кв.м;

2.3.5.8. Одним из условий участия в проекте по благоустройству дворовой территории, является принятие решения собственниками о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения.

В случае принятия указанного решения, собственники помещений в многоквартирном жилом доме должны в течение года с момента его принятия обеспечить определение в установленном порядке границ соответствующего земельного участка на основании данных государственного кадастрового учета.

2.3.5.9. Включение дворовых территорий в муниципальную программу формирования комфортной городской среды регулируется Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет» на 2018-2022 год» утвержденным постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет».

2.3.5.10. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий указан в Порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет» на 2018-2022 год» утвержденном постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет».

2.3.5.11. Дизайн – проект благоустройства дворовых территорий может быть выполнен управляющей организацией или другим лицом.

2.3.6. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу, формируется по предложениям граждан, в результате комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц комиссией по рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет» на 2018-2022 год», состав которой утвержден постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет».

2.3.7. Субсидии перечисляются бюджету сельского поселения в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных областным бюджетом на выполнение соответствующих программных мероприятий.

2.3.8. Выполнение работ, определенных настоящей подпрограммой, должно происходить с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.3.9. Администрация муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет» обязуется:

-в срок не позднее 01.12.2017 принять в новой редакции Правила благоустройства муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет» соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

2.4. Перечень программных мероприятий

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Механизм реализации Программы определяется администрацией муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет»и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:

Отвечает за реализацию мероприятий программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы: несут ответственность за реализацию мероприятий: представляют в установленном порядке отчеты

(ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы прилагается)

2.5. Сроки реализации программы

Реализация проекта будет продолжена в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Октябрьский сельсовет» со сроком реализации 2019-2022 годы.

2.6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018 - 2022 годах позволит обеспечить благоприятные условия проживания населения, что положительно отразиться и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводиться администрацией сельского поселения и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения «Октябрьский сельсовет».

Администрация сельского поселения «Октябрьский сельсовет» осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы. Исполнитель предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

В ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей Федерального бюджета, бюджета Калужской области и бюджета МО МР «Ферзиковский район». .

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет» на 2018 – 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Срок | |  | Ожидаемый непосредственный  Результат  (краткое описание) | Основные направления реализации муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы  (подпрограммы) |  |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Начало реализации | Окончание реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 1 | |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство придомовой территории многоквартирных жилого дом №1 | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 2 квартал  2018г | 2 квартал  2018г |  | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | ремонт дворовых проездов;  установка 2-х скамеек;  освещения дворовых территорий (один фонарь);  оборудование детских площадок | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома №2 | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 2 квартал  2019г | 2 квартал  2019г  . |  | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | ремонт дворовых проездов  освещения дворовых территорий (один фонарь)  установка качелей | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |
| . Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома №3 | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 2 квартал  2018г | 2 квартал  2018г |  | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | ремонт дворовых проездов  установка 4-х скамеек  освещения дворовых территорий (один фонарь)  оборудование детской площадки | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома №4 | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 3 квартал 2019г. | 3 квартал 2019г. |  | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | ремонт дворовых проездов;  установка 3-х скамеек;  установка 2-х урн;  освещения дворовых территорий (один фонарь);  оборудование детской площадки. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |
| . Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома №5 | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 2 квартал 2018г. | 2 квартал 2018г. |  | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | ремонт дворовых проездов;  установка 2-х скамеек;  освещения дворовых территорий (один фонарь);  установка песочницы;  устройство парковочных мест. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |
| . Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома №6 | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 3 квартал 2018г. | 3 квартал 2018г. |  | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | ремонт дворовых проездов;  установка 2-х скамеек;  устройство парковочных мест. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |
| . Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома №7 | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 2 квартал  2020г | 2 квартал  2020г |  | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | установка 2-х скамеек;  освещения дворовых территорий (один фонарь);  устройство парковочных мест. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |
| . Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома №8 | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 2 квартал  2020г | 2 квартал  2020г  г. |  | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | ремонт дворовых проездов. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |
| . Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома №9 | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 2 квартал  2022г | 2 квартал  2022г |  | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | ремонт дворовых проездов;  установка 2-х скамеек;  установка 2-х урн. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |
| . Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома №10 | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 3 квартал  2022г | 3 квартал  2022г |  | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | ремонт дворовых проездов;  установка 2-х скамеек;  устройство парковочных мест. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |
| . Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома №11 | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 2 квартал  2021г  . | 2 квартал  2021г  . |  | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | ремонт дворовых проездов;  установка 3-х скамеек;  установка одной урны;  освещения дворовых территорий (один фонарь);  оборудование детской площадки. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |
| . Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома №12 | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 2 квартал  2021г  . | 2 квартал  2021г |  | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | установка одной скамейки;  установка одной урны;  освещения дворовых территорий (один фонарь); | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |
| . Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома №13 | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 3 квартал  2020г | 3 квартал  2020г |  | Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | ремонт дворовых проездов;  установка 2-х скамеек;  установка 2-х урн;  освещения дворовых территорий (один фонарь); | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство территории общего пользования: Сквер Молодежный | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 2квартал  2021г | 2 квартал  2021г | Увеличение количества благоустроенных мест массового пребывания населения | Ремонт пешеходных дорожек;  Установка 4-х урн;  Установка 4-х лавочек;  Освещение. | Увеличение количества благоустроенных мест массового пребывания населения |
| Благоустройство территории общего пользования. | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 2квартал  2018г. | 2 квартал  2018 г. | Увеличение количества благоустроенных мест массового пребывания населения | спортивная площадка под тренажеры | Увеличение количества благоустроенных мест массового пребывания населения |
| . Благоустройство территории общего пользования: детская площадка у дома №5 | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 2 квартал  2019г. | 2  квартал  2019 г. | Увеличение количества благоустроенных мест массового пребывания населения | Установка уличного освещения.  Оборудование детской площадки. | Увеличение количества благоустроенных мест массового пребывания населения |
| . Благоустройство территории общего пользования: Детская площадка напротив дома №12 | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет»» | 2квартал  2020 | 2 квартал  2020 | Увеличение количества благоустроенных мест массового пребывания населения | Оборудование детской и спортивных площадок | Увеличение количества благоустроенных мест массового пребывания населения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования сельское поселение  « Октябрьский сельсовет» на 2018-2022 годы»   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №п.п. | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки  реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета МО МР «Ферзиковский район» | Ответственный исполнитель . соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов  Всего (тыс.рублей) | | 1. | 1.Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов  2.Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | 2018-2022 | Администрация МО МР «Ферзиковский район» | Администрация МО СП «Октябрьский сельсовет» | Федеральный бюджет | **4278** | | Областной бюджет | **1730** | | Бюджет МО СП «Октябрьский сельсовет» | **192** | | Всего | **6200** | | 2 | ИТОГО |  |  |  |  | **6200** |       Приложение 1  к программе «Формирование комфортной городской среды в городском поселении «Октябрьский сельсовет» на 2018-2022г.» |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Детская площадка 
2. Спортивная площадка 
3. Уличные фонари:

|  |  |
| --- | --- |
| Фонарь | https://hobbyka.ru/upload/resize_cache/iblock/456/800_633_1ee38d4541d63b2efb49dd586353487f0/456aa677010e6adcef497e116314f56f.jpg |

1. Скамьи:

