Администрация сельского поселения «Октябрьский сельсовет»

Ферзиковского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря  2016 года	                  №61

п.Октябрьский

Об  утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры на территории муници-

пального образования сельское поселение

«Октябрьский сельсовет»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения «Октябрьский сельсовет» от 14.03.2014 № 16  «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения «Октябрьский сельсовет» администрация  сельского поселения «Октябрьский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение «Октябрьский сельсовет ».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2017 и подлежит обнародованию на информационном стенде в администрации сельского поселения «Октябрьский сельсовет»  по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, п.Октябрьский дом 4 «г».

3. Контроль за исполнением муниципальной программы оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения «Октябрьский сельсовет»                                                   О.В.Нефедова

Приложение к

Постановлению  администрации

сельского поселения «Октябрьский

сельсовет» от 10.12.2016 года №61

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение  «Октябрьский сельсовет»

на 2017 – 2021 гг.»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Октябрьский сельсовет» на 2017 – 2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Октябрьский сельсовет» – администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения «Октябрьский сельсовет» – администрация сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юриди-ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2017 по 2021 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муници-пального района «Ферзиковский район» и областно-го бюджета Объем финансирования составляет: 2017год- 3000 тыс. руб. 2018год- 1500 тыс. руб. 2019год - 1500 тыс. руб. 2020год- 1000 тыс. руб. 2021год – 1000 тыс. руб. Финансирование из бюджета МР «Ферзиковский район» ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2021 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры: 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. повышение безопасности дорожного движения. |

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения «Октябрьский сельсовет».

В состав территории СП «Октябрьский сельсовет» входят земли следующих населенных пунктов:

-поселок Октябрьский

- деревня  Поздняково;

- деревня  Дурасово;

- деревня  Грязново;

- деревня  Верховое;

- деревня  Кутьково;

- деревня  Меньшиково;

- деревня  Стаино;

- деревня  Спас;

- деревня  Плюсково;

- село Ильино;

- село Титово.

Внешние  транспортно-экономические связи сельского поселения «Октябрьский сельсовет» осуществляются автомобильным транспортом. Вдоль  территории сельского поселения «Октябрьский сельсовет» проходит  автомобильная дорога    федерального значения:

- участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Калуга-Тула, протяженностью в границах сельского поселения около 3 км;

А также проходит автомобильная дорога:

- участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Калуга-

п.Октябрьский- д.Поздняково-д.Дурасово-д.Грязново- д.Кутьково- д.Верховое, до автомобильной дороги федерального значения Калуга-Тула  протяженностью в границах сельского поселения около  16 км;

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

На территории сельского поселения автозаправочные станции отсутствуют.

2. Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав сельского поселения «Октябрьский сельсовет» входят 12 населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между п.Октябрьский  и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до п.Октябрьский, км |
| --- | --- |
| деревня Поздняково | 2 |
| деревня Дурасово | 5 |
| деревня Грязново | 7,5 |
| деревня Верховое | 10 |
| деревня Кутьково | 11 |
| деревня Стаино | 11 |
| деревня Спас | 4,5 |
| деревня Плюсково | 7 |
| деревня Меньшиково | 8 |
| село Ильино | 3,5 |
| село Титово | 15 |

Населенные пункты  сельского поселения «Октябрьский сельсовет» сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в п.Октябрьский являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Названий улиц в деревнях нет, существует  только нумерация жилых домов.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах сельского поселения «Октябрьский сельсовет».

| № | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога по п.Октябрьский | 4,5 | 29 244 828 ОП МП-001 |
| 2 | Автомобильная дорога по д.Поздняково | 1,6 | 29 244 828 ОП МП-002 |
| 3 | Автомобильная дорога по с.Ильино | 1,7 | 29 244 828 ОП МП-003 |
| 4 | Автомобильная дорога под.Плюсково | 0,63 | 29 244 828 ОП МП-004 |
| 5 | Автомобильная дорога по д.Стаино | 0,9 | 29 244 828 ОП МП-005 |
| 6 | Автомобильная дорога по д. Верховое | 0,4 | 29 244 828 ОП МП-006 |
| 7 | Автомобильная дорога по .Титово | 3,0 | 29 244 828 ОП МП-007 |
|  | ИТОГО: | 12,73 |  |

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории  сельского поселения «Октябрьский сельсовет» объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Исходя из общего количества легковых автомобилей и нормативных требований, видно, что в настоящее время  для населения  сельского поселения «Октябрьский сельсовет»  не требуются объекты дорожного сервиса.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как жилые дома в населенных пунктах  имеют  участки для содержания и обслуживания жилого дома, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением предоставляемых участков  под строительство индивидуального жилья, увеличением  площадей   обрабатываемых полей в сельхозпредприятии ОАО «Племзавод Октябрьский» увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих  устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

|  | Планируемый год | Стоимость работ, тыс.руб | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога п.Октябрьский | 2017г | 3000,0 | Администрация «Октябрьский сельсовет» |
| Автомобильная дорога по д. Поздняково | 2018г | 500,00 | Администрация «Октябрьский сельсовет» |
| Автомобильная дорога п.Октябрьский | 2018г | 1000,0 | Администрация «Октябрьский сельсовет» |
| Автомобильная дорога п.Октябрьский | 2019г | 1000,0 | Администрация «Октябрьский сельсовет» |
| Автомобильная дорога по д. Титово | 2019г | 500,00 | Администрация «Октябрьский сельсовет» |
| Автомобильная дорога по д. Стаино | 2020г | 200,00 | Администрация «Октябрьский сельсовет» |
| Автомобильная дорога по д. Верховое | 2020г | 200,00 | Администрация «Октябрьский сельсовет» |
| Автомобильная дорога по п.Октябрьский | 2020г | 800,00 | Администрация «Октябрьский сельсовет» |
| Автомобильная дорога по п.Октябрьский | 2021г | 1000,00 | Администрация «Октябрьский сельсовет» |

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Движение пешеходов осуществляется по улично-дорожной сети.

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, обеспечивает удобные выходы на региональные и федеральные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход  жилой застройки.

Первоочередные задачи программы:

Улично-дорожная сеть

- Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения.

- Усовершенствование дорожного покрытия по всем улицам в п .Октябрьский и в остальных населенных пунктах;

- Увеличение связности между населенными пунктами внутри сельского поселения.

На расчетный срок программой  предлагается создание рациональной сети внутриквартальных проездов, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с существующей улично-дорожной сетью и автомобильными дорогами общего пользования.

6. Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  сельского поселения «Октябрьский сельсовет»  показано, что на настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления из районного и областного бюджетов.

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2021 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

- повышение безопасности

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории  сельского поселения «Октябрьский сельсовет».

Администрация сельского поселения «Октябрьский сельсовет»  осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 5 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.